Таблица 10. Показатели результатов программы «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства»
	Показатели бюджетной программы
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Плановый период

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Цель 1 «Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения автоматизированной системы Федерального казначейства»

	Показатель 7.1.1 «Доля УФК, в которых осуществлено внедрение АС ФК»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100

	Показатель 7.1.2 «Доля ОФК, в которых осуществлено внедрение АС ФК»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100

	Цель 2 «Развитие ведомственной транспортной сети Федерального казначейства»

	Показатель 7.2.1 «Доля УФК, подключенных к ВТС»
	%
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 7.2.2 «Доля объектов ОФК в пилотных регионах, подключенных к ВТС»
	%
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 7.2.3 «Доля объектов ОФК в остальных субъектах РФ, подключенных к ВТС»
	%
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Цель 3 «Создание систем инженерного обеспечения объектов территориальных органов Федерального казначейства»

	Показатель 7.3.1 «Доля объектов УФК, находящихся в федеральной собственности и переданных ФК в оперативное управление, создание СИО которых завершено»
	%
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 7.3.2 «Доля объектов ОФК, находящихся в федеральной собственности и переданных ФК в оперативное управление, создание СИО которых завершено»
	%
	0
	0
	37,5
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 7.3.3 «Доля объектов ОФК, не находящихся в федеральной собственности, создание СИО которых завершено»
	%
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Цель 4 «Частичная передача технического обслуживания территориальных органов Федерального казначейства на аутсорсинг»

	Показатель 7.4.1 «Доля УФК, техническое обслуживание которых осуществляется на основе аутсорсинга»
	%
	0
	0
	0
	**
	
	
	
	

	Показатель 7.4.2 «Доля ОФК, техническое обслуживание которых осуществляется на основе аутсорсинга»
	%
	0
	0
	0
	**
	
	
	
	

	Затраты на реализацию программы
	тыс. руб.
	 
	
	
	
	
	***
	
	

	в т.ч. на управление программой
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	***
	
	


** Недостижение плановых значений показателей связано с долгим согласованием документации для проведения конкурсных процедур по созданию СУЭ с Всемирным банком, при этом СУЭ является инструментом аутсортинга.

*** Данные отсутствуют, так как лимиты бюджетных обязательств на 2010-2011 годы были отозваны, а лимиты бюджетных обязательств на 2010-2012 годы не доведены.
